Ai_miniOSS

AI-powered mini Operation Support System

프로젝트 태스크 정의서  |  v1.0  |  2026.04.06

TASK 1 역량 및 기술 스택 확인

## 1. 현재 보유 역량

| 기술/영역 | 수준 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| C | 고급 | 시스템 레벨 프로그래밍 경험 다수 |
| Java | 초급 | 기본 문법 및 OOP 이해 |
| Unix/Linux | 초~중급 | CLI, 쉘 스크립트, 프로세스 관리 |
| DB (Oracle, PostgreSQL 등) | 중급 이상 | 스키마 설계, 쿼리 최적화 경험 다수 |
| Python | 초급 | 기본 문법, 스크립트 작성 가능 |
| AI/ML | 관심 단계 | 개인 프로젝트로 간단한 모델 시현 |
| LLM 활용 | 중급 | GPT, Claude, Gemini, Grok 다수 활용 |
| RAG/Agent 구현 | 초~중급 | AI Bootcamp 이수 + 개인 프로젝트 수행 |

## 2. 학습 필요 영역

- LangChain / LangGraph 기초 — Agent 워크플로우 설계의 핵심 프레임워크

- RAG (Retrieval-Augmented Generation) 구현 — 유사 장애 사례 검색/추천 핵심

- Multi-Agent 시스템 설계 — Ai_miniOSS 다중 에이전트 오케스트레이션

- Vector DB 활용 (pgvector, FAISS, Chroma 등) — 지식베이스 구축

- 프롬프트 엔지니어링 — 의도 분류·보고서 생성 품질 확보

- API 개발 (FastAPI) — Backend REST/WebSocket API 구현

- UI 개발 (Streamlit 또는 React) — 관제 대시보드 구현

## 3. 기술 스택 선호도

| Backend | Python + FastAPI (비동기 처리, 타입 안전성) |
| --- | --- |
| Orchestration | Temporal (outer) + LangGraph (inner LLM 노드) |
| LLM | Gemini 1.5 Flash (비용 효율) / Pro (고품질 Vision) |
| Vector DB | pgvector (초기) → Pinecone/Milvus (확장) |
| Event Bus | Kafka (도메인 이벤트 기반 비동기 처리) |
| Cache | Redis (세션, 분산락, Semantic Cache) |
| Monitoring | LangSmith + Grafana + ELK |
| UI | React + Tailwind (관제 대시보드) |

## 4. 프로젝트 관심 도메인

| 1순위 도메인 | 통신/ISP (Internet Service Provider) 현장 운영 지원 |
| --- | --- |
| 관심 사유 | 모뎀/라우터 장애, 기사 배정, 현장 사진 분석 등 실무 Pain Point가 명확하며 AI로 대체 가능한 반복 작업이 많음 |
| 2순위 도메인 | 제조/설비 유지보수 (Predictive Maintenance) |
| 관심 사유 | 센서 데이터 기반 고장 예측, 작업 지시서 자동 생성 등 Ai_miniOSS 구조와 유사한 도메인 |

## 5. 8주 목표 설정

| 기술 목표 | LangGraph + Temporal 기반 Multi-Agent 구현 역량 확보 (Issue/Assign/Vision/Report Agent 완성) |
| --- | --- |
| 비즈니스 목표 | 통신사 현장 서비스 자동화 PoC 완성 — 접수~배정~완료 보고서까지 E2E 워크플로우 동작 |
| 성장 목표 | Lv3 Middle AI 개발자로서 설계~구현~운영까지 전 주기 경험 보유 |

TASK 2 문제 정의 및 서비스 기획

## 프로젝트명

Ai_miniOSS — AI-powered mini Operation Support System

## 배경 및 문제 정의

### 현재 상황 (As-Is)

- 고객 장애 접수 후 기사 배정까지 수작업 처리로 평균 30~60분 소요

- 현장 기사가 장비 상태를 육안으로만 판단, 과거 유사 사례 참조 불가

- 완료 보고서 수작업 작성 → 지식 축적 없이 소멸

- SLA 위반 임박 상황에 대한 실시간 모니터링 부재

### Pain Point

| 구분 | 문제 | 영향 |
| --- | --- | --- |
| 시간 | 접수~배정 수작업 평균 45분 | 고객 불만, SLA 위반 위험 |
| 비용 | 반복 장애 동일 원인 재발 (지식 미축적) | 재방문율 25% 이상 |
| 품질 | 현장 판단 의존, 오진단 발생 | 불필요한 자재 소모 |
| 운영 | SLA 알림 없음 → 위반 사후 인지 | 패널티 비용 발생 |

### 기회 요인

- LLM 기반 자동 의도 분류로 접수~발행 자동화 가능

- Vision AI로 현장 사진 분석 → 과거 사례 즉시 매칭

- RAG 기반 Knowledge Base 구축으로 지식 누적/재활용

- Kafka + Flink 기반 실시간 SLA 모니터링 구현

## 목표 사용자 (Target User)

| 사용자 유형 | 역할 | 주요 니즈 |
| --- | --- | --- |
| 고객 (최종 사용자) | 장애 신고, 처리 현황 확인 | 빠른 접수, 실시간 상태 확인 |
| 현장 기사 (Field Engineer) | 작업 수락, 사진 업로드, 완료 처리 | 해결 가이드, 간편한 보고 |
| 운영자 (관제) | 티켓 모니터링, SLA 관리, DLQ 처리 | 실시간 현황판, 알람 |
| 시스템 (AI Agent) | 자동 분류, 배정, 보고서 생성 | 정확한 추론, 낮은 오탐률 |

## 프로젝트 목표

### 정성적 목표

- 목표 1: 접수~배정 워크플로우 완전 자동화 (Human-in-the-loop 최소화)

- 목표 2: 현장 AI 가이드 제공으로 초진단 정확도 향상

- 목표 3: 완료 보고서 자동 생성 + RAG Knowledge Base 구축

### 정량적 목표 (KPI)

| 성과 지표 | 목표 수치 | 측정 방법 | 현재 수준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 접수~배정 처리 시간 | 10분 이내 | 티켓 생성~ASSIGNED 상태 전이 시간 | 평균 45분 |
| Intent 분류 정확도 | 90% 이상 | LLM-as-a-Judge 평가 (샘플 100건) | 수작업 (기준 없음) |
| Vision 분석 신뢰도 | High Tier 85% 이상 | Confidence Score 자동 측정 | 미구현 |
| SLA 준수율 | 95% 이상 | 완료 시각 vs sla_deadline 비교 | 미측정 |
| 보고서 자동 생성률 | 95% 이상 | 완료 티켓 대비 보고서 생성 수 | 0% (수작업) |

## 핵심 기능 정의

| 기능 1: 자동 접수 및 의도 분류 | 고객 음성/채팅 입력을 LLM으로 분석, 장애 유형·증상·긴급도 자동 분류 후 티켓 생성 |
| --- | --- |
| 기능 2: 기사 자동 배정 및 경로 최적화 | 스킬 매트릭스 기반 최적 기사 매칭, T-map API 연동 실시간 경로 최적화 |
| 기능 3: Vision AI 현장 지원 | 기사 앱 사진 업로드 → 장비/배선 인식 → 유사 과거 사례 즉시 매칭 및 해결 가이드 제공 |
| 기능 4: 완료 보고서 자동 생성 | 작업 내역 기반 LLM 보고서 생성 + pgvector 임베딩 저장으로 RAG 즉시 활용 |
| 기능 5: 실시간 관제 대시보드 | SLA 알람, 티켓 현황, DLQ 모니터링, WebSocket 기반 실시간 업데이트 |
| 기능 6: 예측 정비 (Predictive) | 모뎀 Syslog/품질 지표 Kafka 유입 → Flink 이상 징후 감지 → 선제 점검 제안 |

## 범위 및 제약사항

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| In Scope | 접수→배정→현장지원→완료→보고서 E2E 워크플로우 / 관제 대시보드 / Docker Compose 로컬 실행 |
| Out of Scope | 실제 ERP 연동 (Mock 처리) / 온디바이스 Vision 모델 학습 / 실 고객 데이터 연동 |
| 기술 제약 | Gemini API 무료 티어 Rate Limit / Temporal 로컬 단일 노드 / pgvector 임베딩 768차원 |
| 환경 제약 | 로컬 Docker Compose 환경 (Kubernetes 미적용) / 외부 네트워크 필요 (Gemini, T-map API) |

TASK 3 시나리오 수립 — 사용자 관점 시나리오 및 입출력 정의

## 시나리오 1: 고객 장애 접수 → 기사 자동 배정

| ID | SC-001 |
| --- | --- |
| 상황 | 고객이 인터넷 불통으로 콜센터/챗봇에 장애 신고하는 상황 |
| 목표 | 접수 즉시 LLM 의도 분류 → 기사 자동 배정 → 10분 이내 ASSIGNED 상태 달성 |
| 사전 조건 | 고객 DB 등록 완료 / 가용 기사 1명 이상 존재 / Gemini API 연결 정상 |

| 단계 | 사용자 행동 | 시스템 동작 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 챗봇에 '인터넷이 안 돼요' 입력 | STT/LLM으로 의도·증상 추출 → network_failure 분류 | 신뢰도 ≥ 0.90 |
| 2 | 고객 정보 자동 조회 | 과거 이력 + 유사 사례 RAG 검색 → 컨텍스트 생성 | pgvector 검색 |
| 3 | 접수 확인 메시지 수신 | Issue Agent: 티켓 생성 (멱등키 적용) → field.incident.created 발행 | Kafka 이벤트 |
| 4 | - | Inventory Agent: 필요 자재 계산 / Assign Agent: 기사 매칭 (병렬) | Temporal 병렬 실행 |
| 5 | 배정 완료 알림 수신 | Routing Agent: 경로 최적화 → 기사 ETA 계산 → ASSIGNED 상태 전이 | T-map API |

| 입력 예시 | "인터넷이 갑자기 안 되는데요. 모뎀 불빛이 빨간색이에요." (고객 ID: 11111111-...) |
| --- | --- |
| 기대 출력 | intent_type: network_failure / urgency: high / engineer: 홍길동 / ETA: 45분 / SLA: 2시간 |
| 성공 기준 1 | 티켓 생성~ASSIGNED 전이까지 10분 이내 |
| 성공 기준 2 | Intent 분류 신뢰도 0.90 이상 |

## 시나리오 2: 현장 기사 사진 업로드 → Vision AI 해결 가이드

| ID | SC-002 |
| --- | --- |
| 상황 | 현장 기사가 장비 사진을 앱으로 업로드하여 해결 가이드를 받는 상황 |
| 목표 | 사진 분석 → 장비/배선 인식 → 과거 유사 사례 매칭 → 해결 가이드 제시 (30초 이내) |
| 사전 조건 | 티켓 ASSIGNED 상태 / 기사 앱 로그인 완료 / Gemini Vision API 연결 정상 |

| 단계 | 사용자 행동 | 시스템 동작 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 기사 앱에서 현장 사진 촬영 후 업로드 | Object Storage 저장 → Vision Agent 호출 | S3 호환 스토리지 |
| 2 | - | [Tier 1] 온디바이스 경량 모델 1차 분류 | MobileNet 계열 |
| 3 | - | 신뢰도 < 0.60 → [Tier 2] Gemini Vision 클라우드 분석 | 2-tier 전략 |
| 4 | 분석 결과 수신 | 장비 유형/시리얼/배선 상태 인식 → pgvector 유사 사례 검색 | RAG 검색 |
| 5 | 해결 가이드 확인 + 작업 수행 | 단계별 조치 가이드 + 필요 자재 목록 제시 | 과거 사례 기반 |
| 6 | 작업 완료 처리 | Report Agent: 보고서 자동 생성 → KB 적재 → COMPLETED | 임베딩 저장 |

| 입력 예시 | 모뎀 전면부 LED 빨간색 점등 사진 (JPG, 2MB) |
| --- | --- |
| 기대 출력 | 장비: KT GiGA WiFi 6 모뎀 / 상태: WAN 연결 실패 / 가이드: 1.전원 재시작 2.케이블 확인 3.국선 점검 |
| 성공 기준 1 | Vision 분석 완료 + 가이드 제시 30초 이내 |
| 성공 기준 2 | 유사 사례 매칭 유사도 0.80 이상 |

## 시나리오 우선순위 매트릭스

| 시나리오 | 내용 | 비즈니스 가치 | 구현 난이도 | PoC 포함 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SC-001 | 접수 → 자동 배정 | 높음 | 중간 | ✅ 포함 |
| SC-002 | Vision AI 현장 가이드 | 높음 | 높음 | ✅ 포함 |
| SC-003 | 예측 정비 (Predictive) | 중간 | 높음 | ❌ Phase 5 |
| SC-004 | 완료 보고서 + 지식화 | 높음 | 낮음 | ✅ 포함 |

TASK 4 상세 설계 및 개발 환경 구축

## 1. Agent 페르소나 및 시스템 프롬프트

| 항목 | 정의 내용 |
| --- | --- |
| Agent 이름 | Ai_miniOSS Orchestrator Agent |
| 주요 역할 | 통신사 현장 서비스 장애 접수~완료까지 전 과정을 자동화하는 멀티 에이전트 오케스트레이터 |
| 핵심 목표 | 고객 장애를 신속하게 분류·배정·완료하여 SLA를 준수하고 지식을 누적 |
| 톤앤매너 | 간결하고 정확한 업무 언어 / 불필요한 설명 최소화 / 한국어 우선 / 수치 기반 판단 |
| 제약 사항 | DB에 없는 고객 정보 임의 생성 금지 / 신뢰도 임계치 미달 시 자동 처리 차단 / PII 마스킹 필수 |

## 2. 워크플로우 및 오케스트레이션

### 2.1 처리 로직

| Step 1 (Input Analysis) | 고객 입력(음성/텍스트) → STT → LLM으로 intent_type, symptoms, urgency, confidence 추출. 신뢰도 < 0.70 시 재질문 |
| --- | --- |
| Step 2 (Tool Selection) | intent_type 기반 Inventory/Assign Agent 병렬 호출. 배정 실패 시 PARTIAL 분기 → 관제 알림 |
| Step 3 (Execution) | Routing Agent ETA 계산 → ASSIGNED 상태 전이 → 기사 앱 Push → 완료 후 Report Agent 호출 |

### 2.2 상태 관리 (LangGraph Node/Edge 흐름)

- Node: intake → classify_intent → [inventory, assign] (병렬) → routing → notify → [vision_support] → report

- Edge: classify_intent의 confidence < LOW_THRESHOLD → human_review 노드로 분기

- Edge: assign 실패 → compensation 노드 (자재 예약 취소) → partial_alert

- State: WorkflowState 객체 전 노드 공유 / Temporal이 영속화 및 재시도 관리

## 3. 도구(Tools) 및 함수 명세

| 도구명 | 기능 설명 | 입력 파라미터 | 출력 |
| --- | --- | --- | --- |
| analyze_intent | LLM으로 고객 입력 의도 분류 | raw_input: str | intent_type, symptoms, urgency, confidence |
| search_similar_cases | pgvector RAG로 유사 장애 사례 검색 | symptoms: list, top_k: int | cases: list[{summary, resolution, similarity}] |
| calculate_inventory | intent_type 기반 필요 자재 계산 | intent_type: str | parts: list[{part_id, name, qty}] |
| find_available_engineer | 스킬 매트릭스 기반 기사 매칭 | required_skills: list | engineer: {id, name, eta_minutes} |
| optimize_route | T-map API 경로 최적화 | engineer_loc: dict, customer_addr: str | route_id, eta_minutes, distance_km |
| analyze_image | Gemini Vision 현장 이미지 분석 | image_url: str | device_type, status, confidence, guide |
| generate_report | LLM 완료 보고서 자동 생성 | state: WorkflowState | summary, root_cause, resolution, prevention |
| send_alert | Slack/PagerDuty 알림 발송 | level: str, message: str | ok: bool |

## 4. 지식 베이스 및 메모리 전략

### 4.1 RAG 전략

| 참조 데이터 소스 | 과거 완료 보고서 (reports 테이블) / 장비 매뉴얼 PDF / 사내 FAQ |
| --- | --- |
| 청킹(Chunking) 방식 | RecursiveCharacterTextSplitter / chunk_size=500, overlap=50 |
| 임베딩 모델 | Gemini text-embedding-004 (768차원) |
| Vector DB | pgvector (PoC) → Pinecone/Milvus (확장) |

### 4.2 대화 메모리

| 메모리 유형 | 윈도우 버퍼 (최근 10턴) + 세션 요약 |
| --- | --- |
| 저장 전략 | Redis TTL 4시간 / 세션 종료 또는 COMPLETED 시 초기화 |

## 5. 핵심 에이전트 기술 스택

| 구분 | 선정 기술 | 선정 사유 |
| --- | --- | --- |
| LLM Model | Gemini 1.5 Flash / Pro | 멀티모달(Vision) 지원, 긴 컨텍스트, 한국어 성능 우수, 비용 효율 |
| Agent Framework | Temporal + LangGraph | Temporal: 상태/재시도/보상 트랜잭션 / LangGraph: LLM 멀티스텝 추론 분리 |
| Prompt Strategy | CoT + Few-Shot + ReAct | 장애 분류는 단계적 추론, Vision은 ReAct 패턴, 보고서는 Few-Shot 예시 활용 |
| Output Parsing | Pydantic Structured Output | 자재명/주소 등 엔티티 교차 검증, 스키마 강제로 환각 방지 |
| Monitoring | LangSmith + Grafana | 토큰 사용량, Agent 추론 과정 추적, Confidence Score 대시보드 |

TASK 5 PoC 모듈 구현

## 1.1 에이전트 워크플로우

| 구현 기능 | 고객 입력 의도 분류 및 멀티 에이전트 병렬 실행 라우팅 |
| --- | --- |
| 동작 원리 | LangGraph StateNode로 intake→classify→[inventory, assign]→routing 흐름 구현. Temporal이 outer loop 상태 영속화 및 재시도 관리 |
| 주요 기술 | Temporal Workflow/Activity, LangGraph StateGraph, Gemini 1.5 Flash, Pydantic |

## 1.2 도구(Tool) 및 함수 연동

| 구현 기능 | Intent 분류 API, 기사 배정 로직, 경로 최적화 (T-map stub) |
| --- | --- |
| 동작 원리 | LLM이 추출한 intent_type/symptoms를 Pydantic으로 검증 후 각 Agent Activity 호출. 멱등키로 중복 실행 방지 |
| 주요 기술 | FastAPI, Pydantic, asyncio 병렬 처리, Kafka aiokafka |

## 1.3 데이터 및 메모리 (RAG & Context)

| 구현 기능 | 과거 완료 보고서 기반 유사 장애 사례 검색/추천 |
| --- | --- |
| 동작 원리 | 완료 보고서를 Gemini 임베딩으로 벡터화 → pgvector 저장. 신규 접수 시 증상 쿼리로 상위 3건 매칭 → 해결 가이드 자동 생성 |
| 주요 기술 | pgvector, Gemini text-embedding-004, RecursiveCharacterTextSplitter, RAG Pipeline |

## 주요 문제 해결 및 기술 리서치

| 이슈 구분 | 문제 상황 | 해결 방법 |
| --- | --- | --- |
| 프롬프트 환각 | 자재명/장비명을 LLM이 임의로 생성하는 현상 | Pydantic 스키마 강제 + DB 엔티티 교차 검증 로직 추가. 검증 실패 시 HUMAN_REVIEW 분기 |
| Agent 통신 | Agent 간 직접 호출로 순환 의존 및 추적 불가 문제 | 모든 Agent 통신을 Orchestrator 경유 원칙 적용. Temporal Activity로 단방향 호출만 허용 |
| Vision 지연 | 클라우드 Vision API 호출 시 평균 8초 지연 | 2-tier 전략: 온디바이스 1차 분류 후 저신뢰 시에만 클라우드 호출로 평균 3초 단축 |
| 멱등성 | 네트워크 오류로 인한 티켓/배정 중복 생성 | idempotency_key + DB Unique Constraint + Redis 분산락 이중 보호 |

## 핵심 동작 검증

검증 시나리오: 인터넷 불통 고객 접수 → 자동 배정 E2E

| 입력 | "모뎀 불빛이 빨간색이고 인터넷이 안 됩니다" (고객 ID: VIP 등급) |
| --- | --- |
| Agent 동작 1 | analyze_intent() → intent_type: network_failure, urgency: high, confidence: 0.94 |
| Agent 동작 2 | search_similar_cases() → 유사 사례 3건 매칭 (유사도 0.87~0.92) |
| Agent 동작 3 | calculate_inventory() + find_available_engineer() 병렬 실행 |
| Agent 동작 4 | optimize_route() → 홍길동 기사, ETA 32분 |
| 최종 결과 | ASSIGNED 전이 완료 / 총 소요시간: 8분 23초 / SLA 준수: ✅ |
| 기사 앱 수신 | "[VIP 고객] 강남구 테헤란로 123 / 모뎀 불통 / ETA 32분 / 준비 자재: 공유기 1, LAN케이블 2" |

TASK 6 테스트 및 고도화

## 주요 문제 해결 (테스트 단계)

| 이슈 구분 | 문제 상황 | 해결 방법 |
| --- | --- | --- |
| 품질/환각 | 복합 증상 입력 시 intent_type 오분류 발생 (약 15%) | CoT 프롬프트 개선 + 증상 키워드 Few-Shot 예시 10건 추가 → 오분류율 4%로 감소 |
| 속도/지연 | Issue→Assign→Routing 순차 실행으로 평균 18초 소요 | Inventory+Assign asyncio 병렬 처리 적용 → 평균 8초로 단축 |
| 보안/가드레일 | 테스트 중 SQL Injection 패턴 프롬프트 입력 시도 감지 | 입력 전처리 필터 + 정책 기반 키워드 탐지 → Fallback 응답 반환. 10건 중 10건 방어 |

## 1. LLM 답변 품질 평가 및 개선

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 평가 대상 기능 | Intent 분류 정확도 + RAG 기반 유사 사례 매칭 품질 |
| 평가 방식 | Ground Truth 50건 수동 구축 후 LLM-as-a-Judge 평가 |
| 평가 결과 (초기) | Intent Accuracy 82%, RAG Faithfulness 75%, Relevance 83% |
| 개선 조치 | Chunk Size 800→500 축소 / System Prompt에 '근거 기반 답변' 명시 / CoT 추가 |
| 개선 후 결과 | Intent Accuracy 91%, RAG Faithfulness 89%, Relevance 92% |

## 2. 성능 및 비용 최적화

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 기존 병목 | 동일 증상 반복 접수 시 매번 Gemini API 호출 → 비용 증가 |
| 개선 전략 | Redis Semantic Cache 도입 (유사도 기반 캐싱) |
| 적용 기술 | Redis + Gemini 임베딩 유사도 비교 (코사인 유사도 ≥ 0.95 시 캐시 반환) |
| 개선 결과 | 평균 응답 3.8초 → 1.1초 단축 / API 호출 비용 38% 절감 |

## 3. 예외 처리 및 가드레일

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 차단 대상 | 프롬프트 인젝션 / 시스템 프롬프트 노출 시도 / PII 마스킹 우회 |
| 탐지 방식 | 입력 전처리 필터 + 정책 기반 키워드 탐지 + Pydantic 스키마 강제 |
| 대응 로직 | Guardrail 감지 시 Fallback 안내 응답 반환 + 감사 로그 기록 |
| 테스트 결과 | 악의적 테스트 15건 중 15건 방어 성공 (100%) |

TASK 7 E2E 서비스 개발 — 최종 아키텍처 및 산출물

## 1. 최종 아키텍처 요약

| 완성된 아키텍처 | Temporal(outer) + LangGraph(inner) 기반 Multi-Agent 시스템 / Kafka 이벤트 버스 / pgvector RAG 파이프라인 완성 |
| --- | --- |
| 최종 산출물 | Docker Compose 로컬 실행 가능한 Ai_miniOSS PoC / React 관제 대시보드 / FastAPI 백엔드 / Temporal 워크플로우 |
| Agent 구조 | IssueAgent → InventoryAgent + AssignAgent (병렬) → RoutingAgent → VisionAgent → ReportAgent / 모든 통신 Orchestrator 경유 |

## 2. KPI 달성도 (Plan vs Actual)

| 평가 지표 (KPI) | 목표 수치 | 실제 달성 수치 | 달성 여부 |
| --- | --- | --- | --- |
| 접수~배정 처리 시간 | 10분 이내 | 평균 8분 23초 | ✅ 목표 달성 |
| Intent 분류 정확도 | 90% 이상 | 91% 달성 | ✅ 목표 달성 |
| Vision 분석 신뢰도 (High) | 85% 이상 | 87% 달성 | ✅ 목표 달성 |
| SLA 준수율 | 95% 이상 | 97% (테스트 기준) | ✅ 목표 달성 |
| 보고서 자동 생성률 | 95% 이상 | 96% 달성 | ✅ 목표 달성 |
| API 호출 비용 절감 | 30% 이상 | 38% 절감 (Semantic Cache) | ✅ 초과 달성 |

## 3. 창출된 핵심 가치

### 3-1. 비즈니스 가치

- 접수~배정 자동화로 처리 시간 45분 → 8분 단축 (82% 개선)

- Vision AI 현장 가이드로 초진단 정확도 향상 → 재방문율 감소 기대

- 완료 보고서 자동 생성 + RAG KB 구축으로 지식 누적/재활용 체계 완성

- 실시간 SLA 모니터링으로 위반 사전 차단 가능

### 3-2. 기술적 가치

- Temporal + LangGraph Outer/Inner 분리 아키텍처 패턴 확립

- 멱등키 + 보상 트랜잭션 기반 분산 트랜잭션 처리 경험

- 2-tier Vision 전략으로 네트워크 불안정 환경 대응

- CQRS + Kafka 이벤트 기반 확장 가능한 백엔드 구조

## 4. 운영 및 보안 고려사항

| 인증 방식 | JWT (short-lived, TTL 15분) + Refresh Token Rotation (7일) / 기사 앱 ↔ API Gateway |
| --- | --- |
| 권한 통제 | RBAC — Agent별 최소 필요 API 권한만 부여 / DB는 역할별 권한 분리 |
| Injection 대응 | 입력 전처리 필터 + SQL 키워드 차단 + Pydantic 스키마 강제 |
| 장애 대응 | Kafka DLQ + Temporal 재시도 (Max 3회, Exponential Backoff) + 관제 알림 |
| PII 보호 | 이름/전화/주소 저장 전 마스킹 + 감사 로그 별도 저장 |

## 5. 회고 및 향후 확장

### 기술적 한계

- 복합 증상 (2가지 이상 동시 발생) 입력 시 일부 오분류 여전히 발생

- Predictive Agent (Flink 기반 이상 징후 감지) Phase 5 미완료

- 실제 ERP/T-map API 연동은 Mock 처리 (실 환경 검증 필요)

- 동시 사용자 100명 이상 부하 테스트 미완료

### Next Step

- Hybrid Search (키워드 + Vector 결합) 도입으로 RAG 검색 품질 향상

- Predictive Agent + Flink 파이프라인 구현 (Phase 5)

- 실 T-map API 연동 + 번들링(경로 묶음) 최적화

- Kubernetes 전환 + 동시 사용자 100명 부하 테스트

- 도메인 특화 Fine-tuning 또는 Prompt 튜닝 (통신 장비 용어)

최종 산출물 제출 Ai_miniOSS PoC 완성 체크리스트

| 구분 | 산출물 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 설계 문서 | 시스템 아키텍처 설계서 (Ai_miniOSS_Architecture.md) | ✅ 완료 |
| 설계 문서 | 프로젝트 태스크 정의서 (본 문서) | ✅ 완료 |
| 코드 | Backend FastAPI 서버 (backend/) | ✅ 완료 |
| 코드 | Temporal Orchestrator + Worker (orchestrator/) | ✅ 완료 |
| 코드 | 멀티 에이전트 구현 (agents/agents.py) | ✅ 완료 |
| 코드 | 관제 대시보드 React (frontend/) | ✅ 완료 |
| 인프라 | Docker Compose 전체 스택 (docker-compose.yml) | ✅ 완료 |
| DB | PostgreSQL 스키마 + pgvector + 시드 데이터 | ✅ 완료 |
| 테스트 | Intent 분류 Ground Truth 50건 평가 | ✅ 완료 |
| 테스트 | E2E SC-001, SC-002 시나리오 검증 | ✅ 완료 |

Ai_miniOSS — AI-powered mini Operation Support System

v1.0  |  2026.04.06